- 2022年度

- 攀枝花市住房和城乡建设局部门决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 部门概况	4

一、部门职责	4

二、机构设置	5

第二部分 2022年度部门决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6

二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13

八、政府性基金预算支出决算情况说明	15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15

十、其他重要事项的情况说明	15

第三部分 名词解释	18

第四部分 附件	23

第五部分 附表	85

一、收入支出决算总表	85

二、收入决算表	85

三、支出决算表	85

四、财政拨款收入支出决算总表	85

五、财政拨款支出决算明细表	85

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	85

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	85

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	85

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	85

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	85

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	85

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	85

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	85

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

攀枝花市住房和城乡建设局为市政府工作部门，主要职责是：负责城市市政设施年度建设计划编制。指导和督促城市市政设施建设。协调、处理城市市政设施建设过程中的有关问题。参与城市总体规划和专项规划编制和审核。拟订全市村镇建设的发展规划并监督实施,指导全市乡镇和村庄建设、全市农村住房建设及危房改造、农村建筑工匠培训和管理、农村公用设施建设，组织开展全市“特色小城镇”培育创建和开展村镇建设试点工作。拟订建筑业中长期规划、行业政策，承担建筑市场及本地建筑施工企业资质的监督管理和注册建造师的注册、执业活动的监督管理事项。参与房建和市政设施项目施工招投标活动监督。协助处理建设工程农民工拖欠工资。负责全市房地产业监督管理工作。负责房地产市场秩序的整治与监管。参与协调处理房地产交易的矛盾纠纷。承担全市勘察设计行业综合管理的具体工作。负责全市建设工程抗震设防标准的管理。指导、监督抗震设防专项论证工作。组织各类房屋建筑和市政工程设计抗震设计检查。参与抗震设计审查。指导村镇建设抗震防灾工作。拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作。负责信息化建设工作。负责对实施工程建设设计强制性标准进行监督检查。负责对房屋建筑工程抗震设防实施情况的监督检查。负责行业体制改革的政策研究。负责行业规范性文件合法性审查工作。负责法治考核工作。负责做好立法调研和草案起草工作。配合上位法修订工作。负责行政许可事项和政务服务事项的公开公示、告知工作。负责进驻政务服务中心窗口的组织协调和审批项目的受理、审核及办理工作。

二、机构设置

市住房城乡建设局下属二级单位9个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个。

纳入市住房城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.市城市基本建设档案馆

2.市市政公用设施服务中心

3.市建设工程消防和勘察设计技术中心

4.市城市建设资金中心

5.市建设工程造价站

6.市房地产事务中心

7.市建设工程质量安全站

8.市建筑节能和绿色建筑发展中心

9.市住房保障和建设项目服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15252.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加801.35万元，增长5.55%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

- 2022年本年收入合计11815.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11561.51万元，占97.85%；政府性基金预算财政拨款收入253.88万元，占2.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

- 2022年本年支出合计15101.35万元，其中：基本支出8461.8万元，占56.03%；项目支出6639.55万元，占43.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15102.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1056.18万元，增长7.52%。主要变动原因是人员经费支出增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13234.26万元，占本年支出合计的87.64%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.04万元，增长1.45%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出13234.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出154.62万元，占1.17%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2012.5万元，占15.21%；卫生健康支出0.54万元，占0.004%；节能环保支出3万元，占0.023%，城乡社区支出8788.15万元，占66.4%，交通运输支出1600万元，占12.09%，自然资源海洋气象等支出8.26万元，占0.063%，住房保障支出667.19万元，占5.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 2022年一般公共预算支出决算数为13234.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为8.42万元，完成预算100%；

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为146.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为521.31万元，完成预算100%；事业单位离退休（项）：支出决算为861.78万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为463.5万元，完成预算100%；

抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为161.7万元，完成预算100%；

社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。

4.节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2141.55万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为167.09万元，完成预算100%；工程建设标准规范编制与监管（项）：支出决算为281.12万元，完成预算100%:其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1764.7万元，完成预算100%；

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为75.67万元，完成预算100%；

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为3947.59万元，完成预算100%；

建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为140.76万元，完成预算100%；

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为269.67万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为128万元，完成预算100%。

铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：支出决算为93万元，完成预算100%。

其他铁路运输支出（款）其他铁路运输支出（项）：支出决算为1379万元，完成预算100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.26万元，完成预算100%；

8.住房保障支出（类）

保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为107.27万元，完成预算100%；

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为559.91万元，完成预算100%。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出8461.8万元，其中：

人员经费7919.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费542.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为76.59万元，完成预算54.29%，较上年减少8.65万元，下降10.15%。决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，缩减三公经费开支，二是财政资金紧张，未支付公车修理费。

- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.21万元，占95.59%；公务接待费支出决算3.38万元，占4.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出73.21万元,完成预算54.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.58万元，下降10.48%。主要原因一是厉行节约，缩减三公经费开支，二是财政资金紧张，未支付公车修理费

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车60辆，其中：轿车10辆、越野车11辆、载客汽车0辆、货车及特种作业车39辆。

公务用车运行维护费支出73.21万元。主要用于开展住房保障、建筑质量监督、城乡村镇建设、房地产管理、房地产市场专项检查、安全大检查、工程监督检查、稽查投诉、白蚁防治施工、公房维修、工程质量安全监督检查巡查、城市基础设施配套费征收、商品房维修资金使用现场勘查、市政公用设施维修维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.38万元，完成预算45.43%。公务接待费支出决算与2021年基本持平。

国内公务接待支出3.38万元，主要用于接待省厅各项检查和执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，192人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：接待省住建厅省市场监督管理局建筑起重机械安全专项调研检查2089元，省城建设研究院对接攀枝花“十四五”住房发展规划1466元，雅安市住建局局赴攀开展党史学习教育和城市建设管理学习考察2546元，省住建厅开展绿色建筑和建筑节能专项调研827元，省住建厅调研城镇老旧小区消防改造调研1285元，国家长江经济带生态环境突出问题整改年中分析评估调研1446元，接待省住房和城乡建设厅调查信访事件600元，接待达州市房地产事务中心办理数据异地灾备共840元，接待四川省亿联科技公司接洽工作1039元，省应急管理厅开展“两会”期间、春节前安全生产督导工作接待费1234元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

- 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1613.2万元。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2022年，市住房城乡建设局系统机关运行经费支出308.93万元，比2021年减少107.76万元，下降25.86%，主要原因是财政资金紧张，已发生机关运行支出未支付。

- （二）政府采购支出情况

2022年，市住房城乡建设局系统政府采购支出总额205.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出0万元。主要用于满足工作需要的办公设备购置，政府采购工程是炳草岗大街道路交通微改造工程。授予中小企业合同金额201.44万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额201.44万元，占政府采购支出总额的98.15%。

- （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市住房城乡建设局系统共有车辆60辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车43辆，其他用车13辆，主要用于住房保障、建筑质量监督、城乡村镇建设、房地产管理、房地产市场专项检查、安全大检查、工程监督检查、稽查投诉、白蚁防治施工、公房维修、工程质量安全监督检查巡查、城市基础设施配套费征收、商品房维修资金使用现场勘查、市政公用设施维修维护。单价100万元以上专用设备0台（套）。

- （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对攀枝花火车南站PPP项目2022年可用性服务费、中央城市管网及污水处理补助资金、申报国家历史文化名城工作经费、老旧小区“十四五”规划编制经费、炳草岗大街道路交通微改造、炳仁线道路设施病害治理项目、攀枝花大道东段交警三大队沿线山体边坡地质灾害治理工程、2022年创建第七届全国文明城市-三线大道北段路口至密地桥沥青砼路面维修工程、路灯电费及运行维护材料、购买商品住房补助费、保障性安居工程（租赁住房保障）、攀西地区建筑节能标准编制及宣贯培训费、既有房屋建筑安全管理及公房维修经费等50个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市住房城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，保障性安居工程（租赁住房保障）、攀枝花市主城区排水管网排查检测项目、攀枝花火车南站PPP项目2022年可用性服务费、市政设施日常维修维护（含车辆保险费）专项资金、路灯运行维护材料及电费专项资金、抽检业务费、白蚁防治管理资金、既有房屋建筑安全管理及公房维修费等8个专项预算项目绩效自评报告，其中，市住房城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.43分，绩效自评综述：市住房城乡建设局部门结合实际，评价重点等要求，围绕预算编制、预算执行、支出绩效等方面进行总体评价，整体支出评价客观及时，部门支出绩效指标基本达到预期设定的目标值，总体绩效目标完成较好；保障性安居工程（租赁住房保障）等专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目绩效指标达到了预期设定的目标值，资金使用规范，绩效目标完成较好。绩效自评报告详见附件。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。工程建设标准规范编制与监管（项）: 反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。其他城乡社区管理事务支出（项）: 其他城乡社区管理事务支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映其他用于城乡社区公共设施其他方面的支出。建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）: 反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规定的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 其他用于城乡社区方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的其他支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）: 反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 附件

2022年市级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

- 部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市住房和城乡建设局为市政府工作部门，内设14个科室，下属9个二级单位，其中参照公务员法管理的事业单位3个，分别是：市房地产事务中心、市建设工程质量安全站、市建筑节能和绿色建筑发展中心，其他事业单位6个，分别是：市市政公用设施服务中心、市建设工程造价站、市建设工程消防和勘察设计技术中心、市城市建设资金中心、市城市基本建设档案馆、市住房保障和建设项目服务中心。

（二）机构职能和人员概况

负责城市市政设施年度建设计划编制。指导和督促城市市政设施建设。协调、处理城市市政设施建设过程中的有关问题。参与城市总体规划和专项规划编制和审核。拟订全市村镇建设的发展规划并监督实施,指导全市乡镇和村庄建设、全市农村住房建设及危房改造、农村建筑工匠培训和管理、农村公用设施建设，组织开展全市“特色小城镇”培育创建和开展村镇建设试点工作。拟订建筑业中长期规划、行业政策，承担建筑市场及本地建筑施工企业资质的监督管理和注册建造师的注册、执业活动的监督管理事项。参与房建和市政设施项目施工招投标活动监督。协助处理建设工程农民工拖欠工资。负责全市房地产业监督管理工作。负责房地产市场秩序的整治与监管。参与协调处理房地产交易的矛盾纠纷。承担全市勘察设计行业综合管理的具体工作。负责全市建设工程抗震设防标准的管理。指导、监督抗震设防专项论证工作。组织各类房屋建筑和市政工程设计抗震设计检查。参与抗震设计审查。指导村镇建设抗震防灾工作。拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作。负责信息化建设工作。负责对实施工程建设设计强制性标准进行监督检查。负责对房屋建筑工程抗震设防实施情况的监督检查。负责行业体制改革的政策研究。负责行业规范性文件合法性审查工作。负责法治考核工作。负责做好立法调研和草案起草工作。配合上位法修订工作。负责行政许可事项和政务服务事项的公开公示、告知工作。负责进驻政务服务中心窗口的组织协调和审批项目的受理、审核及办理工作。

人员概况： 2022年，部门年末在职人员351人，其中：行政43人，参照公务员法管理事业人员77人，非参公事业人员231人。

年末离休2人。

年末遗属人员37人。

（三）年度主要工作任务

2022年，市住房城乡建设局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委、市委决策部署，深入实施市委“一三三三”总体发展战略，坚持把拼经济搞建设摆在突出位置，狠抓项目攻坚突破，聚力推动全市住房和城乡建设事业再上新台阶。

1.城市功能品质持续改观。大力实施精明增长战略三年行动方案，41个城建领域项目陆续开工，城市基础设施短板持续补齐。城市路网建设方面，实施主干路网“纽扣计划”，阳光大道北延线全线贯通，龙滩箐隧道、鸡公营隧道已完成施工前期准备工作；钒钛高新区干梅路、干荷路等片区道路建成并具备通车条件，市域路网更加完善。公园城市建设方面，贯彻落实公园城市建设理念，统筹推动东华山山地体育公园、阿署达花海、银江湖公园开工建设并部分对外开放，指导县（区）持续推进“水中央”湿地公园、太阳湖公园、柳溪河生态湿地公园项目建设，逐步构建全域公园体系。市政设施建设方面，实施中心城区主干道维修整治等6个创文专项整治项目，城市道路破损、无障碍设施缺失等状况明显改善，市民生活环境实现改观；实施生活污水处理设施建设三年行动，新建污水管网76公里，新建污水处理设施1座，新增生活污水处理规模80吨/日，生活污水集中收集率达到54%，有效提高了我市污水收集能力。

2.城市更新行动有序实施。成功入选省级城市更新试点，“复兴炳草岗”计划全面推进，争取城镇老旧小区改造补助资金和建筑节能改造奖补资金4362万元用于望江片区城市更新示范项目建设，有序实施人行步道和停车位补充完善、既有建筑节能改造、口袋公园建设等改造内容，望江片区城市更新效果显现。35个项目纳入城市更新项目库，9个项目进入全省城市更新机会清单，米易县城市更新项目获得2500万元政策性金融工具资金支持。46个城镇老旧小区全部开工建设，获得中央、省级补助资金共计33184万元，已累计完成投资额4479万元，完工9个小区。创新方式推进既有住宅增设电梯368部，其中完工260部、在建108部，获得省政府通报表扬。同步加强历史文化传承保护，新认定公布第二批历史建筑保护名录39处，22处历史建筑完成测绘建档、挂牌，持续推进《攀枝花市历史文化街区和历史建筑保护管理办法》规章立法，优化完善历史文化名城保护规划，已通过国家历史文化名城第一阶段评估，国家历史文化名城申报基础得以夯实。

3.住房保障体系不断完善。发挥公租房的兜底保障作用，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保，截至目前，新增公租房分配138套，补贴发放460户，发放补贴资金43.85万元，实现应保尽保。稳步推进保障性租赁住房建设，助圆新市民、青年人的“安居梦”。印发《攀枝花市加快发展保障性租赁住房的实施方案》，确定发展目标，建立基础制度，推动多方参与，落实支持政策，多主体、多渠道筹集保障性租赁住房房源。“十四五”期间计划筹集不少于1500套保障性租赁住房，其中2022年目标任务为开工新（改）建1037套，争取到中、省财政补助资金3337万元。同时积极探索发展共有产权住房，打通共有产权住房的通道，切实解决“夹心层”群众的住房困难问题。

4.城乡建设转型绿色发展。编制出台《攀西地区民用建筑节能应用技术标准》，强化太阳能建筑光热（光伏）一体化应用和既有建筑节能改造，以绿色建材、绿色建造、绿色建筑三大产业发展稳步推进零碳建筑示范城市创建工作。印发《关于推动装配式建筑发展的实施意见》，深入推进装配式建筑发展，我市新开工装配式建筑面积15.48万㎡。深入推进绿色建筑创建行动，新建绿色建筑109.73万㎡，建成民用建筑太阳能光热利用项目23个，太阳能光伏发电项目2个，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达84.45%。开展仁和区混撒拉村、米易县龙华村零碳村庄试点项目建设，以整村光伏改造带动环境提升，两个项目完成投资8200万元，已全面完工并取得良好试点成效。

5.房地产市场平稳可控。制定《攀枝花市建立和完善房地产市场平稳健康发展长效机制工作方案》《攀枝花市城镇住房发展“十四五”规划（2021—2025）》《攀枝花市促进房地产业良性循环和平稳健康发展的通知》。1-11月，全市房地产开发投资104.38亿元，同比下降4.1%；全市商品房销售面积113.11万平方米，同比下降23%，增速均居全省第9位；全市商品住宅均价6220元/平方米，同比下降3.1%；完成新增入库房地产开发企业3家、房地产服务企业3家；外地人群购房占比约52%；全市房地产业从业人员劳动报酬同比增长4.5%，在全国房地产市场整体下行的情况下，我市基本实现“稳房价、稳预期”的调控目标。持续规范整治房地产市场秩序，重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等违法违规行为，妥善处置涉稳涉险项目。强化房地产风险防范，成立市保交楼专项借款工作专班，申报专项借款1.2亿元用于攀枝花恒大城、普达康养基地等2个已售逾期难交付住宅项目建设，确保资金专款专用，全力推动项目复工满产，年底可完成507套的“保交楼”任务。

6.建筑业发展实现稳中提质。1-9月，我市完成建筑业产值224.86亿元（省级目标任务为300亿元），同比增长7%，比全省平均增速6.8%高0.2个百分点，增速排名全省第13位。加强资质建筑企业培育，全年新增入库建筑业企业13家、净增13家，超额完成年度目标。扎实开展“稳企业、稳产业链供应链、稳就业”大调研工作，为企业解决了职称评审、融资审批等方面问题6个。全面推行保函代替现金保证金，今年以来为全市在建项目减轻现金缴纳负担9亿元。印发《攀枝花市房屋建筑和市政基础设施工程总承包监督管理工作协同机制方案》，进一步优化工程总承包监督管理工作。强化建筑市场管理，查处“三包一挂”违法违规项目16个，对34个房屋市政项目的违法发包、转包、违法分包等乱象问题实施了不良行为记录。

7.村镇建设有序统筹推进。推动中心镇改革发展，米易县撒莲镇和西区格里坪镇成功入选“省级百强中心镇”，分别获得首批“省级百强中心镇”发展专项资金619万元和800万元。围绕镇村两项改革“后半篇”文章，开展乡镇级国土空间规划编制评审，实施“两不一增”行动，抓好建制镇污水治理。继续开展“厕所革命”，新建公厕5座，完成61座问题公厕的改造提升，加强辖区内306座城市公厕的日常维护和管理。完成农村“6类重点对象”危房改造514户和农房抗震改造1682户，获得中、省级补助资金共计4270.1万元。推进土坯房改造3192户目标任务，目前全市已开工3190户，已竣工3182户。

8.建设领域安全形势平稳向好。扎实开展自建房安全专项整治，全市共排查录入自建房181221栋（其中经营性自建房11717栋，其他自建房169504栋），排查完成率100%，隐患管控率100%。对初判存在安全隐患的204栋经营性自建房完成安全鉴定工作；对鉴定为C、D级的109栋经营性自建房“一栋一策”实施整治，整治销号率100%。加强房屋市政工程施工、市政公用设施、既有建筑消防安全等重点领域的安全监管，深入开展住建领域安全生产专项整治行动，建立层级督导检查考核机制，进一步压紧压实企业主体责任和属地监管责任，强化风险分级管控和隐患排查治理，坚决筑牢安全发展防线。今年以来，全市住建领域未发生一起安全生产事故。

9.行业发展环境实现持续改善。持续推进工程建设项目审批制度改革，对标“一网通办”政务服务攻坚任务，认领住房城乡建设厅已下放的21项政务服务事项实施清单，全市工程审批主线办件2198件，辅助模块办件3349件；我市工程审批考核指标排名持续提升。推进扫黑除恶常态化暨工程建设领域专项整治，制定7个行业管理制度，持续开展招投标、“三包一挂”等涉黑恶线索排查和行业专项整治，行业发展环境不断规范。

10.全面从严治党扎实推进。全局系统认真开展党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神的学习宣传贯彻，推动党中央和省委、市委决策部署在住建领域落实落地。坚决贯彻全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，层层压紧压实党风廉政建设主体责任，深入推进市委棚改专项巡察和市委第四巡察组巡察反馈问题整改工作。持续推动正风肃纪，狠抓借培训名义搞公款旅游、违规经商办企业、阳光问廉节目曝光内容、党务突出问题等专项整治工作，全系统政风行风不断好转。

（四）部门整体支出绩效目标。

除保证部门正常运转，完成日常工作外，重点工作：城市基础设施补短板取得实效，城市功能品质持续改观，城市人居环境持续优化，城市更新行动有序实施，住房保障体系不断完善，城乡建设转型绿色发展，房地产市场平稳可控，建筑业发展实现稳中提质，村镇建设有序统筹推进，行业安全形势总体稳定，党的全面领导进一步加强，坚持以政治建设为统领，坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度总体收入合计11815.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11561.51万元，占97.85%；政府性基金预算财政拨款收入253.88万元，占2.15%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计15101.35万元，其中：基本支出8461.8万元，占56.03%；项目支出6639.55万元，占43.97%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度部门结转结余150.76万元，其中：市房地产事务中心0.77万元，该项资金是商品房补助资金，由于财政指标下达后单位全部转入了商品房补助费专户，但年终未使用完，形成结余，次年需继续使用；市市政公用设施服务中心113.6万元，该项资金是2020年交通局筹资拨付给该单位的五桥亮化工程款，已交入财政代管资金专户，由于工程未完成决算审计，2022年终形成结余，2023年3月决算审计完成后，已进行了尾款拨付，现已无余额；市资金中心36.39万元，该项资金为非财政拨款历年结转结余，分别为1995年四川广厦建材股份公司欠30万元，1996年攀枝花建设总公司欠6.39万元，两笔欠款经单位多次催收，由于上述两公司面临破产无力偿还，单位申请将欠款进行核销，但两公司未进入破产程序，未能批准。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门财政拨款收入合计11815.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11561.51万元，占97.85%；政府性基金预算财政拨款收入253.88万元，占2.15%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度部门财政拨款支出合计15101.35万元，其中：基本支出8461.8万元，占56.03%；项目支出6639.55万元，占43.97%。

3.部门财政拨款结转结余情况

市房地产事务中心0.77万元，该项资金是商品房补助资金，由于财政指标下达后单位全部转入了商品房补助费专户，但年终未使用完，形成结余，次年需继续使用。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

市住建系统各单位严格预算管理，遵守各项规定，强化支出责任和预算约束，制定绩效目标，各项收入都已列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出预算。

1.人员类项目绩效分析

2022年，人员类项目预算为7783.18万元，预算执行7783.18万元，预算执行率100%，人员类项目资金全部用于支付财政供养人员工资、医社保、公积金、离退休费。

市住建部门财务管理制度健全，严格执行相关政策，严肃财经纪律，工资每月按时足额发放，医社保按时缴纳，实现既定目标。预算编制科学合理，资金使用规范，未存在违规或超标准开支情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年，运转类项目预算为565.37万元，预算执行565.37万元，预算执行率100%，运转类项目资金全部用于部门日常公用，和城建档案馆的档案管理以及市房地产事务中心房地产市场信息平台维护费等费用，保障单位日常运转。

市住建部门财务管理制度健全，严格执行相关政策，严肃财经纪律，预算编制科学合理，较准确，资金使用规范，支出控制良好，较好地保障了部门工作正常运转，实现既定目标。未存在违规或超标准开支情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年，特定目标类项目预算为6737.4万元，预算执行6737.4万元，预算执行率100%，特定目标类项目资金全部用于攀枝花火车南站PPP项目2022年可用性服务费、中央城市管网及污水处理补助资金、申报国家历史文化名城工作经费、老旧小区“十四五”规划编制经费、炳草岗大街道路交通微改造、炳仁线道路设施病害治理项目、攀枝花大道东段交警三大队沿线山体边坡地质灾害文化旅游治理工程、2022年创建第七届全国文明城市-三线大道北段路口至密地桥沥青砼路面维修工程、路灯电费及运行维护材料、购买商品住房补助费、保障性安居工程（租赁住房保障）、攀西地区建筑节能标准编制及宣贯培训费、既有房屋建筑安全管理及公房维修经费等项目。

市住建部门财务管理制度健全，严格执行相关政策，严肃财经纪律，对项目开展事前绩效、事中监控、事后评价。2022年全市住建系统聚焦“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”总思路，狠抓项目攻坚突破，以实干兑现承诺。通过全系统的努力，实现既定目标，完成预算支出。预算编制科学合理，资金使用规范，无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，市住房城乡建设局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省委、市委决策部署，深入实施市委“一三三三”总体发展战略，坚持把拼经济搞建设摆在突出位置，狠抓项目攻坚突破，聚力推动全市住房和城乡建设事业再上新台阶。

1.把“讲政治”作为首要原则，党的建设得到全面加强，政治建设扎实推进，党建作用充分发挥，队伍建设持续加强。廉政建设纵深推进。

2.把“抓发展”作为第一要务，行业发展取得积极成效。

房地产市场保持平稳运行，建筑业发展实现稳中提质，城市建设品质不断提升，城乡建设转型绿色发展，行业管理规范有序，营商环境持续改善。

3.把“惠民生”作为根本目的，尽力满足群众基本需求。

城市更新稳步实施，民生实事圆满完成，住房保障不断完善，村镇建设有序推进。

4.把“保安全”作为底线要求，风险隐患得到有效化解。

协调联动做好信访维稳，上下一心抓好专项整治，建章立制保障房屋市政安全。

（三）结果应用情况。

市住建局系统充分重视绩效自评结果，将结果应用在绩效制定的过程中，不断完善绩效制定水平，提高绩效编制的准确性和合理性。

（四）自评质量。

1.绩效指标目标完成情况。

（1）项目决策：2022年度各项工作立项依据充分、程序合规、资金使用计划可行、审批手续齐全。市住建系统在制定2022年度资金预算时，紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略制定工作思路、发展目标和工作任务等。

（2）项目管理：项目组织机构健全，分工明确，资金管理制度健全，资金申报、评审、批准、下达程序规范，资金分配合理，资金使用合规。

（3）项目产出：项目产出指标实际完成情况基本达到了预期设定的目标值，产出指标的完成情况较好。

2.效益情况。

（1）经济效益。房地产市场保持平稳运行，建筑业发展实现稳中提质。

（2）社会效益。市基础设施补短板取得实效，城市功能品质持续改观，城市人居环境持续优化，城市更新行动有序实施，住房保障体系不断完善，城乡建设转型绿色发展，房地产市场平稳可控，建筑业发展实现稳中提质，村镇建设有序统筹推进，社会效益和可持续影响显著。          、

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，市住建系统积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.严格预算管理。市住建系统切实加强预算管理，严格预算执行，预算执行总体较为有效。

2.预算执行到位。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，全年支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

3.内控制度健全。市住建局2022年修订了已有的内部控制制度，新制定了《攀枝花市住房和城乡建设局内部审计制度》《攀枝花市住房和城乡建设局机关自行采购管理办法（试行）》，内部控制制度更全面，且得到有效执行。

4.资金使用规范。市住建系统切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。各项支出严格按照有关财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有审批、有标准、有预算。严格执行公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无现金支付现象。

（二）存在问题

1.总有突发性和临时性工作，预算难以准确；预算金额不足，项目之间难以平衡。

2.公用及项目预算调减较多，主要是由于预算执行未达到100%，导致年底财政收回，造成预算调减。

（三）改进建议

一是加强财政资金的预算执行，避免因下达了预算指标又无法执行的情况。二是加强对预算编制和绩效的培训，绩效不仅是在绩效填报上培训，还需要从绩效编制、绩效评价（自评和第三方评价）、绩效结果应用上做一体化培训，促进绩效系统的成熟和稳定。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件2。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

〔保障性安居工程（租赁住房保障）〕

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

该项目纳入2022年攀枝花市保障性租赁住房项目库，由市住房城乡建设局指导、督促，实施单位加快项目实施，切实提高资金使用效率。

- 项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（川财综〔2022〕28号）要求，市财政局会同我局将城镇保障性安居工程补助资金预算分解到具体项目，并经市政府第21次常务会审议通过。市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目分配到中央、省级财政城镇保障性安居工程补助资金共计393.77万元，其中中央资金357.54万元；省级资金36.23万元。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

鉴于实施单位攀枝花市公共交通有限责任公司（以下简称“市公交公司”）为市级国有企业，其补助资金将通过市住房城乡建设局转拨。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（川财综〔2022〕28号）要求，市财政局会同我局按照年度租赁住房筹集套数、年度绩效评价调节系数、权重占比等因素，将资金预算分解到具体项目，并经市政府第21次常务会审议通过，市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目分配到中央、省级财政城镇保障性安居工程补助资金共计393.77万元，其中中央资金357.54万元；省级资金36.23万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目业主为市公交公司，改建保障性租赁住房122套，计划投资400万元，资金来源为市公交公司自筹+中央、省级财政补助资金，该项目不属于政府投资项目，不要求政府对额外不足资金进行弥补。项目已于2022年11月开工建设，全面完成年度开工建设的目标任务，截至2022年12底，拨付市公交公司107.2735万元。

- 项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：改造保障性租赁住房122套。

（2）质量指标：确保改造房屋质量安全100%。

（3）时效指标：2022年12月底前启动改造。

（4）经济成本指标：本年使用资金107.27万元。

（5）经济效益指标：盘活存量房源，带动周边经济消费90%。

（6）可持续影响指标：作为租赁房源，可持续使用，缓解阶段性住房困难90%。

（7）社会效益指标：缓解新市民、青年人住房困难90%。

（8）生态效益指标：存量房源盘活利用，避免大挖大建90%。

（9）服务对象满意度指标：居住对象满意度80%。

3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目，对盘活存量房源，缓解新市民、青年人住房困难，带动周边经济消费具有极大的推动作用。项目实施前认真审核工作内容、合理安排维护维修、做好统计分析等，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（川财综〔2022〕28号）和《关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2023〕1号）的有关要求，对公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目专项补助资金预算支出开展了绩效评价自评工作。

1.与我市上报省政府的《2022年保障性租赁住房、公租房保障、城镇棚户区改造等计划》比对分析，目标任务是否完成。

2.项目资金是否转拨和使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我市严格按照省厅有关要求，报送《2022年保障性租赁住房、公租房保障、城镇棚户区改造等计划》，省级财政部门根据我市年度目标任务，分配下达租赁住房保障资金。

为保障我市保障租赁住房顺利推进，我局积极联合市财政局根据我市保障性租赁住房年度任务数，制定《2022年城镇保障性安居工程上级补助资金分配方案（第二批）》，并经市政府第21次常务会审议通过后，及时足额拨付使用。

市财政局于2022年10月批复给我局市公交公司自管公房改建保障性租赁住房资金393.77万元（攀财资综〔2022〕59号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。根据市住房城乡建设局市财政局制定的《2022年城镇保障性安居工程上级补助资金分配方案（第二批）》，本项目争取到中央、省级财政资金共计393.77万元，其中中央财政资金357.54万元；省级资金36.23万元。

2．资金到位。393.77万元资金已拨至市住房城乡建设局，截至目前，拨付市公交公司107.2735万元。

3．资金使用。严格按照《四川省城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（川财综〔2022〕28号）规定，规范使用城镇保障性安居工程补助资金，实行专账管理。市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目于11月开工建设，根据该项目前期工作和工程进度支付条件，已拨付市公交公司107.2735万元，该笔资金已全部支付使用。

（三）项目财务管理情况。

实施单位严格按照规定用途及时拨付使用，不存在财务处理不及时，会计核算不规范等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为进一步推进全市住房改革和保障工作，加强住房制度改革、保障性安居工程（保障性住房、棚户区改造和老旧小区改造）工作的组织领导和统筹协调，健全住房保障和供应体系，2016年市委、市政府结合攀枝花实际情况，因地制宜、抢抓机遇，成立了以市委书记、市长为双组长，市委、市政府分管领导为副组长，相关部门和县区主要负责人为成员的市住房改革和保障工作领导小组，统筹领导全市住房改革和保障工作。

保障性租赁住房由政府给予土地、财政、金融等政策支持，落实有关税收政策，充分发挥市场机制作用，坚持“谁投资、谁所有”的原则，采取新建、改建、改造、租赁补贴和将闲置住房用作保障性租赁住房等多种方式，切实增加供给。

（二）项目管理情况。

实施单位严格按照基本建设的程序推进保障性住房建设，做到了按照程序完善相关手续，确保建设程序合法。市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目委托招标代理机构，参照政府采购办法，通过竞争性磋商方式确定施工单位，自行组织评选小组，通过比选方式确定监理单位，同时已进行项目质量安全监督备案，项目改建各责任主体的质量行为和执行国家法律、法规以及工程建设强制性标准能得到较好的落实。

（三）项目监管情况。

1.保障性租赁住房项目实施年度监测评价，采取市（州）自查评价、省级监测评价相结合的方式，对确定发展目标、建立工作机制、严格监督管理、取得工作成效、加分项、扣分项等六个方面进行监测。经省级监测，2022年攀枝花市保障性租赁住房监测评价得分为91.5分。

2.该项目作为重点项目进行月调度，定期研究项目推进过程中存在的困难和问题，多措并举，抓好项目落地、抓好项目开工、抓好投资到位，全力推进项目建设。对工作推进缓慢、影响全市工作大局的，综合运用监督通报、约谈提醒等方式加快推动工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目作为2022年度我市保障性租赁住房项目，其年度目标为开工建设，项目已于2022年11月开工建设，全面完成年度开工建设的目标任务。

（二）项目效益情况。

市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目改造完成后将筹集保障性租赁住房122套（间），缓解122户从事公共交通服务无房新职工的住房困难问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，参照项目决策、制度完备、项目实施、目标任务完成及质量情况等指标，对市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目，进行了综合评价和判断标准。市公交公司自管公房改建保障性租赁住房项目专项补助资金预算支出绩效评价得分100分。

（二）存在的问题。

按照工作推进情况，资金支付了107.27万元，由于未达支付条件，剩余286.5万元未能支付。

（三）相关建议。

下一步将加快项目推进，2023年4月工程完工，办理竣工验收，待竣工结算后支付剩余资金286.4965万元。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（攀枝花市主城区排水管网排查检测项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市住房城乡建设局负责城市市政基础设施运行维护管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

攀枝花市主城区排水管网排查检测项目投资预算1000万元，由市住房城乡建设局严格按照政府采购流程，通过招标招取第三方技术服务机构进行实施, 项目中标价格898.9万元。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据项目中标价格及签订的《攀枝花市主城区排水管网检测项目》合同，向市财政申报维护维修经费。根据相关项目管理规定制定项目管理办法。

4.资金分配的原则及考虑因素。

2022年财政下达预算指标407万元，其中：中央城市管网及污水处理补助资金107万元；省级城乡建设发展专项资金300万元（生态环境建设方向100万元，污水处理设施建设方向200万元），按照合同约定及目标任务完成情况分配第一期资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

本项目为对攀枝花市东区、西区、仁和区建成区内排水管网进行普查，对雨污混接点、污水直排口进行排查，对市政管网进行管道功能性检测，并完成数据采集及扩建GIS系统。项目成果需达到:一是完成数据采集，建设GIS系统；二是能够指导我市进行污水管网建设，有效解决我市雨污混接、污水直排等问题；三是指导我市市政管道日常维护工作及管道清淤工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：对攀枝花市东区、西区、仁和区建成区内排水管网进行普查，对雨污混接点、污水直排扣进行排查达到90%。

（2）质量指标：工作完成100%。

（3）时效指标：按时发放率达到100%。

（4）经济成本指标：攀枝花市主城区排水管网排查检测项目采购代理服务费3万元；第一期资金269.67万元。

（5）社会效益指标:指导污水管网建设，改善城市基础设施。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

攀枝花市主城区排水管网排查检测项目能够指导我市进行污水管网建设，有效解决我市雨污混接、污水直排等问题，项目实施前认真审核工作内容、合理安排维护维修、做好统计分析等，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《攀枝花市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2023〕1号）的有关要求，对攀枝花市主城区排水管网排查检测项目预算支出开展了绩效评价自评工作。

1.与《攀枝花市主城区排水管网检测项目》合同约定比对分析，目标任务是否完成。

2.项目资金是否拨付和使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花市主城区排水管网排查检测项目投资预算1000万元，采取政府采购流程，通过公开招标选取技术服务企业实施，中标价格898.9万元，中标价格与项目预算相符。2022年市财政下达预算指标407万元，其中：中央城市管网及污水处理补助资金107万元；省级城乡建设发展专项资金300万元（生态环境建设方向100万元，污水处理设施建设方向200万元），分别于2022年1月批复项目采购代理服务费3万元（攀财资综〔2022〕6号），2022年5月批复项目资金404万元（攀财资投〔2022〕31号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目中标价格898.9万元，2022年财政下达预算指标407万元，

2．资金到位。攀枝花市主城区排水管网排查检测项目采购代理服务费3万元；按照《攀枝花市主城区排水管网检测项目》关于资金支付相关条款和相关财经制度规范，完成排水管网普查、排查、检测，第一期支付资金30%，即269.67万元。2022年财政实际安排拨付资金272.67万元，资金到位率67%。

3．资金使用。财政拨付到位资金272.67万元，项目实际支出资金272.67万元，到位资金已全部拨付。按照《攀枝花市主城区排水管网检测项目》关于资金支付相关条款和相关财经制度规范要求，已按时拨付资金，确保本项目排水管网普查、排查、检测工作的正常开展。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金做到专款专用，无挪用和截留现象，保障资金及时、全额使用在攀枝花市主城区排水管网排查检测项目上。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由攀枝花市住房和城乡建设局严格按照政府采购流程，通过招标招取第三方技术服务机构进行实施。

（二）项目管理情况。

市住房城乡建设局组织项目实施，并按照合同约定，根据项目进度，在进度节点向市财政局申请资金拨付。

（三）项目监管情况。

市住房城乡建设局按照项目申报内容对项目实施内容进行监管，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。目前经过项目实施，已有效解决我市两处污水溢流风险，发现十七处管道功能性问题，申报目标合理可行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，已完成对攀枝花市东区、西区、仁和区建成区内排水管网进行普查，对雨污混接点、污水直排口进行排查，对市政管网进行管道功能性检测。进行分级保护建设（正在通过方案评审）。全年实际完成值为90%。

（二）项目效益情况。

2022年，本项目已完成：一是已有效解决污水溢流问题两个；二是已匹配县区污水管网建设工作，对我市实施污水管网建设项目起到指导性作用。三区排水行业主管部门对本项目现有结果表示较为满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，参照项目决策、制度完备、项目实施、目标任务完成及质量情况等指标，对攀枝花市主城区排水管网排查检测项目进行了综合评价和判断标准。攀枝花市主城区排水管网排查检测项目专项补助资金预算支出绩效评价得分99分。

（二）存在的问题。

资金下达404万元，第一期按合同约定实际拨付269.67万元，由于未达合同约定支付条件，剩余134.33万元未能支付。

（三）相关建议。

下一步将加快项目推进，严格按照合同约定节点支付项目经费，以确保我市在“十四五”期间基本解决雨污不分历史痼疾，筑牢长江上游生态屏障。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（攀枝花火车南站PPP项目2022年可用性服务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花火车南站PPP项目的主要内容是建设火车南站站前基础设施，包含4.46万平方米站前枢纽、约8000米道路、7900米排洪设施，10万平方米景观绿化，2016年11月开工建设，2019年12月25日通过竣工验收，2020年1月90日投入运营。市住房和城乡建设局对攀枝花火车南站PPP项目进行监管。

2.项目立项、资金申报的依据。

2016年7月10日，市发改委批复项目可行性研究报告（攀发改函﹝2016﹞142号），项目总投资198000万元（含征地拆迁费56000万元），按照《PPP合同》约定，2022年应支付可用性服务费26566.7万元。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《PPP合同》约定，2022年应支付可用性服务费26566.7万元，本次向财政申请支付可用性服务费1600万元。本次申报符合合同约定和资金管理办法等相关规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照《PPP合同》约定，2022年应支付可用性服务费26566.7万元，本次申请支付可用性服务费1600万元，资金全额分配给项目实施单位。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

本项目立项批复内容已全部建成、按期投入运行，已全部建成投用，包含4.46万平方米站前枢纽、约8000米道路、7900米排洪设施，10万平方米景观绿化。项目正常发挥预期功能。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：部分火车南站可用性服务费1600万元。

（2）质量指标：火车南站运营维护满足绩效服务费支付条件100%。

（3）时效指标：按时发放率达到100%。

（4）成本指标：按合同约定支付服务费1600万元。

（5）经济效益指标：火车南站枢纽带动攀枝花市经济发展。（6）社会效益指标: 方便沿线群众出行。

（7）服务对象满意度指标：乘客满意度90%。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

攀枝花火车南站PPP项目极大地方便了沿线群众出行，带动了攀枝花市经济发展。项目实施前认真审核工作内容、合理安排维护维修、做好统计分析等，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照《攀枝花市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2023〕1号）的有关要求，对攀枝花火车南站PPP项目2022年可用性服务费项目预算支出开展了绩效评价自评工作。

1.与合同约定比对分析，目标任务是否完成。

2.项目资金是否拨付和使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2016年7月10日，市发改委批复项目可行性研究报告（攀发改函﹝2016﹞142号），项目总投资198000万元（含征地拆迁费56000万元）。按照《PPP合同》约定，2022年应支付可用性服务费26566.7万元，本次申请支付可用性服务费1600万元。本次申报符合合同约定和资金管理办法等相关规定。市财政局于2022年3月批复我局攀枝花火车南站PPP项目2022年可用性服务费（攀财资投〔2022〕13号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目2022年应付可用性服务费26566.7万元，已于2021年12月31日支付到位5000万元，本次申报支付1600万元。

2.资金到位。2022年财政实际安排拨付资金1600万元。

3.资金使用。财政拨付到位资金1600万元，实际支出资金1600万元，到位资金已全部拨付。该资金主要用于项目公司偿还银行融资贷款本息。

（三）项目财务管理情况。

项目公司具有较完备的财务管理制度建设，内设机构完整，能够按照财务管理制度要求进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目建设期间，按照《公司法》的相关规定组建了公司管理架构，制定了议事规则及具体实施流程，按要求完成了项目建设。

（二）项目管理情况。

项目实施单位组织项目实施，市住房城乡建设局按照合同约定，根据项目进度，在进度节点向市财政局申请资金拨付。

（三）项目监管情况。

市住房城乡建设局按照项目申报内容对项目实施内容进行监管，本次申报可用性服务费金额与具体实施内容相符，申报目标合理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已全部建成投用，包含4.46万平方米站前枢纽、约8000米道路、7900米排洪设施，10万平方米景观绿化。该项目于2022年12年被评为“2020-2021年度四川省建设工程天府杯金奖”，财评结论未超立项总投资。

（二）项目效益情况。

项目的建设及投用，对提升我市对外形象、改善交通出行状况、拉动仁和区仁和镇片区土地增值、推进城镇化方面效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，参照项目决策、制度完备、项目实施、目标任务完成及质量情况等指标，对攀枝花火车南站PPP项目2022年可用性服务费项目进行了综合评价和判断标准。攀枝花火车南站PPP项目2022年可用性服务费项目预算支出绩效评价得分100分。

（二）存在的问题。

截至自评时点，通过自评结果反映，预算制定与政策、程序、实际执行等方面相符，暂未发现相关问题。

（三）相关建议。

无。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（市政设施日常维修维护（含车辆保险费）专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市市政公用设施服务中心承担建成区内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市排水、城市雕塑、隧道等市政设施的维护维修管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据我单位所管辖设施出现的病害情况，向市财政申报维护维修经费。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据相关项目管理规定制定项目管理办法。

按照收支管理制度，结合管辖设施的病害情况，分轻重缓急开展维护维修工作，保证设施正常运行。资金使用上实行层层把关，多级审查付款制度。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：根据设施实际情况，为保证道路平整，车辆、行人安全通行，排水畅通，城市桥梁、隧道、人行天桥等设施安全并正常使用，按照 “轻重缓急”的原则合理分配市政设施日常维修维护资金。

资金分配考虑因素：对病害特别严重的城市道路、人行道、排水系统、城市桥隧等设施进行维修，设施日常维修临工工资、购买市政设施公众责任险。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

（1）城市道路、人行道、桥梁、隧道、人行天桥、地下通道、雨污排水管、沟、检查井、抽水泵、各种栏杆、路名牌、城市雕塑、休闲座椅等设施维护维修。

（2）购置小型维护维修工具、防洪物资，完成防汛抢险等工作。

（3）购买市政设施公众责任险。

- 项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：道路中间隔离栏维护服务12000m；市区亮化工程维护服务48129盏；设施维修2595平方米；设施日常维修临工536工日；市政设施公众责任保险范围。

（2）质量指标：工程质量满足国家相关规范要求，保险赔偿达到合同约定要求。

（3）时效指标：设施维护完成时间为2022年；设施公众责任险期限为2022年8月9日至2023年8月8日。

（4）成本指标：道路中间隔离栏维护服务费120000元；市区亮化工程维护服务费120000元；设施维护维修费410803.8元，设施日常维修临工工资118796.2元；市政设施公众责任险费140000元。

（5）社会效益指标:市政设施完好率≥80%。

（6）满意度指标：市民满意度≥90%。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

管辖范围内城市主干道及快速路、城市桥涵、城市排水、城市雕塑、隧道等市政设施日常维修维护管理，对确保市民安全通行具有重大意义。项目实施前认真审核工作内容、合理安排维护维修、做好统计分析等，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位组建评估组开展自评，通过收集项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。具体步骤如下。

步骤一：准备工作

1.明确目标和范围；

2.收集项目数据。

步骤二：组织评价

1.进行数据分析和评价；

2.分析问题和提出下一步完善建议。

步骤三：编制绩效自评报告。

步骤四：审核绩效自评报告、定稿。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：按财政局要求申报。

资金批复：攀财资综[2022]5号下达资金50万元；攀财资综[2022]20号下达资金20万元；攀财资综[2022]50号下达资金20.96万元，共计90.96万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金为市财政资金。

2.资金到位。截至评价时点项目到位资金90.96万元，到位率100%，到位及时。

3.资金使用。资金使用安全，按照财经制度规定，根据财政下达资金数按时、规范支出资金，截至评价时点该项目支出资金90.96万元。

（三）项目财务管理情况。

根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度，根据建设项目管理规定和收支管理制度，中心物资供应站、生产科、计划科、质安科及时审核工程量和维护质量—计划科审核是否按规定执行—财务人员审核会计资料是否完整—分管领导审核—单位负责人审批签字—财政部门审批通过的程序予以拨付。账务处理上设置了专项会计科目，会计核算清晰，相关附件完整。财务收支符合相关财经法规的规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由分管领导任组长，职能科室相关人员为成员的项目工作组，并明确物资供应站、生产、计划、设施、质安等部门责任分工。项目组承担内外协调和组织管理及监督实施工作，各业务部门充分发挥各个专业、技术、经济和管理优势，确保预定目标的最终实现。各方配合密切，项目圆满完成。

实施流程： 工作计划申报        计划审核       维护工作      费用结算、资金审核、拨付。

（二）项目管理情况。

1.本项目符合相关管理规定。

2.按照项目管理规定项目组各成员按照职能要求做好质量、安全、进度、造价、资金等方面的管理。

3.按照单位内部管理制度规定实施设施维护维修工作。

（三）项目监管情况。

1.单位纪委从项目申报到竣工全过程监督。

2.项目组严格按照相关项目管理制度以及相关工程施工技术规范等，做好项目进度、质量、安全、造价控制。

3.资金监管根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度。

通过以上监管，设施维护工作开展顺利，达到了设施安全运行、保障市民有良好出行条件的年度目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成道路中间隔离栏维护服务12000m；市区亮化工程维护服务48129盏；设施维修2595平方米；设施日常维修临工536工日；购买市政设施公众责任保险。

2.按照工作计划时间按时完成了设施维修工作，工程质量满足国家相关规范要求，保险赔偿达到合同约定要求。

3.设施维修严格按照保质保量节约成本的原则进行，按照财政下达资金额度使用资金。

截至评价时点的数量、质量、时效、成本控制目标全面完成，无违规记录。

（二）项目效益情况。

2022年按照道路、桥梁、排水等维护相关规范开展设施维护管理，确保市政设施安全运行，实现“路平、桥安、水畅”的工作目标，为市民提供完好的安全通行环境，市政设施完好率≥80%，市民满意度≥90%，取得良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目管理办法，合理安排工作计划，编制实施方案，无违反有关质量管理规定的行为，完成质量较高。截至评价时点的数量、质量、时效、成本控制目标全面完成，无违规记录。项目实施完成后确保市政设施安全运行，实现“路平、桥安、水畅”的工作目标，为市民提供了良好的安全通行环境，取得良好社会效益。

（二）存在的问题。

截至自评时点，通过自评结果反映，预算制定与政策、程序、实际执行等方面相符，暂未发现相关问题。

（三）相关建议。

近年道路、人行道、排水设施、桥隧等市政设施破损、开裂、老化等病害发展迅速，设施维修工作量日趋增大，市民投诉、反映增多，建议增加市政设施维护资金投入。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（路灯运行维护材料及电费专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

攀枝花市市政公用设施服务中心承担着东至金江火车站，南至路歇桥，西至格里坪,北至小攀枝花城市主干道的路灯照明、夜景照明及其配电设施的维护维修管理。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据单位维护维修管理的路灯设施情况申请路灯维修资金，按照路灯及亮化用电量申请电费。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据相关项目管理规定制定项目管理办法。

按照收支管理制度，每月保证先支付电费后，将剩余的资金用于维修路灯设施，保证路灯正常运行。资金使用上实行层层把关，多级审查付款。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则: 根据路灯设施实际情况，为保证我单位维管路灯亮灯率达到98%，结合设施安全使用等工作要求，按照“轻重缓急”的原则合理使用资金。

资金分配考虑因素：支付电费，购买灯具、电缆及电器配件等材料费，支付路灯监控系统运行费，支付由于单位人员不足需辅助用工配合完成路灯设施维修工作的劳务费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

维修管辖范围内的路灯、桥梁楼宇亮化、路灯专业变压器、监控终端。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：路灯用电量15225205度，管辖范围内路灯维修20284盏，路灯监控系统运行133台，市政设施维护维修，材料库房等守护和临时辅助用工。

（2）质量指标：维修合格率100%。

（3）时效指标：2022年完成。

（4）成本指标：电费1054.13万元、路灯维护维修费127.82万元、路灯监控系统运行费9.02万元、市政设施维护维修及材料库房等守护和临时辅助用工劳务费46.48万元。

（5）社会效益指标:路灯设施完好率≥90%；亮灯率≥98%。

（6）满意度指标：市民满意度≥90%。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

管辖范围内的路灯照明、夜景照明及其配电设施的正常运行和维护管理，对确保市民安全通行具有重大意义。按照路灯设施维护相关规范开展设施维护管理，达到提升设施安全、保障市民有良好出行条件的年度目标。项目实施前认真审核工作内容、合理安排维护维修、做好统计分析等。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位组建评估组开展自评，通过收集项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。具体步骤如下。

步骤一：准备工作

1.明确目标和范围；

2.收集项目数据。

步骤二：组织评价

1.进行数据分析和评价；

2.分析问题和提出下一步完善建议。

步骤三：编制绩效自评报告。

步骤四：审核绩效自评报告、定稿。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：每月按财政要求申报。

批复：攀财资综[2022]2号下达资金200万元；攀财资综[2022]12号下达资金150万元；攀财资综[2022]15号下达资金100万元；攀财资综[2022]20号下达资金100万元；攀财资综[2022]27号下达资金100万元；攀财资综[2022]42号下达资金80万元；攀财资综[2022]50号下达资金73万元；攀财资综[2022]58号下达资金70万元；攀财资综[2022]66号下达资金85万元；攀财资综[2022]72号下达资金90万元；攀财资综[2022]81号下达资金95万元；攀财资综[2022]93号下达资金94.45万元，合计1237.45万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金为市财政资金。

2.资金到位。截至评价时点项目到位资金1237.45万元，到位率100%，到位及时。

3.资金使用。资金使用安全，按照财经制度规定，根据财政下达资金数按时、规范支出资金，截至评价时点该项目支出资金1237.45万元，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度，根据建设项目管理规定和收支管理制度，中心物资供应站、生产科、计划科、质安科及时审核工程量和维护质量—计划科审核是否按规定执行—财务人员审核会计资料是否完整—分管领导审核—单位负责人审批签字—财政部门审批通过的程序予以拨付。账务处理上设置了专项会计科目，会计核算清晰，相关附件完整。财务收支符合相关财经法规的规定。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

成立由分管领导任组长，职能科室相关人员为成员的项目工作组，并明确物资供应站、生产、计划、设施、质安等部门责任分工。项目组承担内外协调和组织管理及监督实施工作，各业务部门充分发挥各个专业、技术、经济和管理优势，确保预定目标的最终实现。各方配合密切，项目圆满完成。

实施流程： 工作计划申报        计划审核       维护工作        费用结算、资金审核、拨付。

（二）项目管理情况。

1.本项目符合相关管理规定。

2.按照项目管理规定项目组各成员按照职能要求做好质量、安全、进度、造价、资金等方面的管理。

3.按照单位内部管理制度规定实施设施维护维修工作。

（三）项目监管情况。

1.单位纪委从项目申报到竣工全过程监督。

2.项目组严格按照相关项目管理制度以及相关工程施工技术规范等，做好项目进度、质量、安全、造价控制。

3.资金监管根据“专项资金，专项使用”的原则，项目资金管理使用上实行层层把关，多级审查付款制度。

通过以上监管，设施维护工作开展顺利，达到了设施安全运行、保障市民有良好出行条件的年度目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2022年全年路灯用电量15225205度，维护路灯20284盏，保证了管辖范围内路灯、路灯监控终端正常运行。

2.按照工作计划时间按时完成了设施维修工作，维修质量达到国家相关规范要求。

3.设施维修严格按照保质保量节约成本的原则进行，按照财政下达资金额度使用资金。

截至评价时点的数量、质量、时效、成本控制目标全面完成，无违规记录。

（二）项目效益情况。

2022年按照路灯设施维护相关规范做好路灯设施维护管理工作，全年路灯、夜景照明设施及其配电设施运行正常，达到设施安全运行、保障市民有良好出行条件的年度目标。亮灯率≥98%，路灯设施完好率≥90%，市民满意度≥90%，取得良好社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目管理办法，合理安排工作计划，编制实施方案，无违反有关质量管理规定的行为，完成质量较高。截至评价时点的数量、质量、时效、成本控制目标全面完成，无违规记录。项目实施完成后确保管辖范围内的路灯、夜景照明及其配电设施的正常运行，保证市民安全通行，取得良好社会效益。

（二）存在的问题。

截至自评时点，通过自评结果反映，预算制定与政策、程序、实际执行等方面相符，暂未发现相关问题。

（三）相关建议。

近年路灯、夜景照明及其配电设施等破损、老化等问题频发，设施维修工作量日趋增大，市民投诉、反映增多，建议增加路灯、夜景照明、配电设施维护维修资金投入。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（抽检业务费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市质安站对建设工程施工质量和施工现场安全生产、文明施工进行监督管理，受理全市工程质量安全投诉，开展建设工程质量及建筑材料检测，负责建筑施工现场环境综合治理，履行质量安全行政管理等职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

为开展日常工程质量安全监督检查、监督检测，建筑材料委托检测以及组织实施省、市各级要求进行的各类专项检查，向市级财政争取专业抽检业务资金。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

市质安站切实做好资金的管理、使用工作，认真对照项目资金管理办法，评价项目，严格按照“三重一大”制度、工程抽检政策进行管理。资金支持项目需满足抽检需要，对不少于3个工程项目开展质量检测，分别针对保护层厚度、楼板厚度、混凝土回弹强度、钢筋原材料、钢筋连接、混凝土、烧结多孔砖等材料开展委托检测。

4.资金分配的原则及考虑因素。

紧紧围绕“质量强市”加强工程质量监督，根据建设工程轻重缓急、专项检查，工程质量投诉、举报、调查、协调、仲裁和处理情况，对抽检项目及抽检内容进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

开展建设工程质量及建筑材料,材料委托检测，工程质量安全监督检查。

- 项目应实现的具体绩效目标。

- 数量指标：开展8个工程项目质量检测，保护层厚度检测14组、楼板厚度8组建筑材料、混凝土回弹强度160组、钢筋原材料3组、钢筋连接6组、混凝土6组、烧结多孔砖2组等材料委托检测。

- 质量指标：工程质量验收合格，工程竣工验收合格率100%。

- 时效指标：2022年全年完成业务抽检工作。

- 成本指标：开展工程实体质量监督抽查，委托第三方检测机构开展抽测工作，因抽检业务工作需发生的差旅费、印刷费等共计10万元。

- 经济效益指标：通过开展对工程实体质量抽查及工程实体和建筑材料的抽测，促进我市建筑工程质量工作的长效发展。

- 社会效益指标：提高了市民生活居住水平，加强建筑领域质量提升，加快城市建设，改善人居环境,提升居民居住幸福感。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

为保证工程质量合格，开展抽检业务，减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,极大程度上提升对受监工程的管理效率，与我市安全生产大会战活动、“五一”、消防、汛前、“护安2022”专项检查暨第二季度施工安全专项检查、第三季度安全检查等安全大检查行动紧密结合。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目自评工作由事前、事中、事后构成，自评步骤及方法具体表现在：

事前：由单位检测管理科、监督科、办公室组成专项自评小组，针对当年业务抽检工作涉及的工程项目、抽检内容、抽检方式等收集初步数据，通过研讨拟定事前专项项目绩效内容，并由单位财务人员汇总统计，经站务会议审核通过进行报送。

事中：经单位财务人员向市财政局申报年初预算，市财政下达业务抽检专项资金，我单位根据事前绩效目标开展资金使用，使用过程中及时核对，同时针对数量指标、时效指标、质量指标等开展事中绩效自评工作。

事后：年底完成部门决算时，专项自评小组核实全年度专项资金使用情况，核查项目支出真实性、完整性、规范性，编制年度专项资金绩效自评报告，并根据指标完成情况对次年工作完善修订。经由站务会议审核通过后，报局机关汇总。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报：单位财务人员汇总申报站务会议审核后的项目资金，通过“一上”、“二上”程序后，市财政下达业务抽检专项资金。

资金批复：攀财资综[2022]12号下达资金10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目资金为市财政资金。

2.资金到位。截至评价时点该项目市财政资金到位10万元，到位率为100%，到位及时。

3.资金使用。截至评价时点该项目市财政资金支出10万元，资金使用符合事前绩效评价要求，支付范围、支付标准、支付进度与预算相符，未发现自评中相关问题。

（三）项目财务管理情况。

我单位已建立财务管理制度，会计核算及账务处理依据《政府会计制度》执行，在资金管理方面严格按照《政府会计制度》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，历来对专项资金坚持“专款专用，专户管理，决不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、表、档、证相符，绝无随意分配、损失浪费、弄虚作假、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，以对党和人民高度负责的精神，切实做好资金的管理、使用工作。认真对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目工作小组由分管领导牵头，检测管理科、监督科、办公室工作人员构成小组成员，根据全年站安全监督工作职能和分工，对工程项目抽检情况做出合理分配，确保预定目标的最终实现。

实施流程：项目计划初稿→分管领导审核→预算绩效目标→财务人员汇总→站务会审议→预算绩效目标定稿→报局机关汇总→财政局审议下达预算指标。

（二）项目管理情况。

为保证良好的抽检秩序，确保第三方抽检机构开展抽测工作公开、公平、公正，我站建立了具备资质的第三方抽检机构数据库，通过抽选程序确定开展抽测业务的第三方机构，确保第三方机构选定不受人为干预。

（三）项目监管情况。

市财政局和市住房城乡建设局为加强项目管理，不定期对我站业务抽检费项目资金使用情况开展检查，通过支付率及时性、真实性监督检查，确保资金使用符合法律法规要求，与预算一致。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：截至评价时点，绩效目标任务量已完成，全年共开展8个工程项目质量检测，保护层厚度检测14组、楼板厚度8组建筑材料、混凝土回弹强度160组、钢筋原材料3组、钢筋连接6组、混凝土6组、烧结多孔砖2组等材料委托检测。

2.质量指标：截至评价时点，工程质量验收合格，工程竣工验收合格率100%。

3.时效指标：2022年全年完成业务抽检工作，资金支付进度符合要求。

4.成本指标：截至评价时点，开展了工程实体质量监督抽查，委托第三方检测机构开展抽测工作，因抽检业务工作需发生的差旅费、印刷费等共计10万元，成本已严格控制在绩效目标范围内。

（二）项目效益情况。

1.经济效益指标：通过开展对工程实体质量抽查及工程实体和建筑材料的抽测，促进我市建筑工程质量工作的长效发展。

2.社会效益指标：提高了市民生活居住水平，加强建筑领域质量提升，加快城市建设，改善人居环境,提升居民居住幸福感。

3.生态效益指标：保证工程质量合格，减少后期用户投诉,消除受监工程不文明现象，确保工地扬尘治理以及安全,提升对受监工程的管理效率,加强了监督范围的延伸，弥补了专业技术人员不足的矛盾。确保受监工程安全生产形势平稳受控，维护社会和谐稳定氛围，消除受监工程施工安全隐患，降低生产安全事故发生概率，提升受监工程安提升工程质量水平，使人们生活安居乐业全生产标准化水平。

4.可持续效益指标：通过不断强化建设工程质量抽检及监督管理，使人们生活安居乐业，促进我市建筑工程质量工作的长效发展。

5.服务对象满意度指标：市民满意度≥95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目与各专项监督检查工作紧密相关，旨在支付及时性和成本控制等方面重点评价，截至评价时点，项目支出绩效评价指标体系能够从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等方面进行全面考核，该项目顺利完成全年工作目标，改善了人居环境，提升了受监工程安提升工程质量水平。

（二）存在的问题。

截至自评时点，通过自评结果反映，预算制定与政策、程序、实际执行等方面相符，暂未发现相关问题。

（三）相关建议。

由于近年急、重、大安全监督检查逐渐增多，业务抽检逐渐开始面临突发性、临时性监督检查，在今后的绩效评价开展过程中，临时性监督抽检资金缺口开始显现，建议加大业务抽检费资金投入，以便更好地应对专项检查工作。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（白蚁防治管理资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市房地产事务中心负责管理全市房地产交易市场、指导中介、物服等企业，负责全市房屋产权登记管理工作、商品房维修资金、预售资金管理及监督工作，白蚁防治工作，直管公房管理工作等。中心对该项目的实施起到了监督及组织、保障作用。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部令第130号）及市白蚁防治中心职能职责需要，在保证我市东区、西区、仁和区新建房屋住用安全的同时为我市人民群众受白蚁危害的旧有房屋进行蚁害灭治，保证市白蚁防治中心工作正常开展需设立此项目。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我中心已针对项目实施流程制定攀枝花市白蚁防治管理办法。

按照收支管理制度，结合实际情况，对签定《攀枝花市新建房屋白蚁预防公共服务协议》，由我中心组织施工并经我单位对施工质量、竣工等进行签字确认，发放《白蚁预防实施证明》的项目，根据实际施工面积进行资金结算。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：根据协议签订的先后顺序组织施工，进行结算。

考虑因素：包括是否紧急，是否会大面积影响住用安全等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

承担我市东区、西区、仁和区城市规划区范围内新建房屋白蚁预防及旧有房屋白蚁危害灭治工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：白蚁防治面积不低于30万平方米。

（2）质量指标:白蚁灭治合格率100%。

（3）时效指标：按照预约时间施工率100%。

（4）成本指标：白蚁防治药品采购成本10万元/吨。

（5）可持续影响指标：白蚁预防项目实施后，保质期15年。

（6）满意度指标：服务对象满意度大于90%。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容经过事前绩效评估，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，其申报内容分与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位组建评估组开展自评，通过收集项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。具体步骤如下。

步骤一：准备工作

1.明确目标和范围；

2.收集项目数据。

步骤二：组织评价

1.进行数据分析和评价；

2.分析问题和提出下一步完善建议。

步骤三：编制绩效自评报告。

步骤四：审核绩效自评报告、定稿。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度该项目预算申报234万元，年初预算批复为0万元，年中追加预算39.75万元，全年预算金额合计39.75万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金来源均为市级财政预算资金。

2．资金到位。截至2022年度共拨付资金39.75万元，我中心已于年底前将资金全额支付完毕，资金到位率100%。

3．资金使用。中心根据财政下达资金数按时、规范支出资金，截至评价时点该项目资金的实际支出39.75万元，年末无结余资金。资金开支主要用于白蚁防治药品采购及白蚁防治施工费等，支付进度根据实际业务发生情况进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复及合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目遵照政府会计准则制度进行核算，设财务主管1人、会计2人、出纳1人，在中心行政账中统一核算，并设有明细账。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

1.现我中心下属白蚁防治中心在编人员5人，聘用人员2人，分别负责协议签定及办公室管理、白蚁预防施工技术及安全管理、药品管理、车辆管理。有会议室一间、办公室6间、档案室1间、标本室1间、药品库房2间，车辆2台。

2.攀枝花市市区新建房屋白蚁预防由攀枝花市白蚁防治中心负责组织实施，职责分工明确，制度齐全，实施过程如下：市白蚁防治中心和项目单位先签定《攀枝花市新建房屋白蚁预防公共服务协议》，然后按协议由市白蚁防治中心组织施工人员对项目进行施工勘察，并向项目告知白蚁预防相关注意事项及白蚁预防施工节点时间；到达白蚁预防施工节点后，由项目单位提前通知白蚁中心对其进行白蚁预防施工并由项目单位对施工质量、竣工等进行签字确认；白蚁预防施工完成后，白蚁防治中心向项目单位发放《白蚁预防实施证明》。

（二）项目管理情况。

在项目实施过程中我中心能够严格执行相关法律法规、项目管理制度。白蚁药品通过政府采购进行招标采购。

（三）项目监管情况。

我中心为加强项目管理通过组织人员现场查看，制定签订洗衣，确定施工时间面积，组织人员进行验收，部门负责人审核，报财务部门审核等方式加强监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.绩效目标完成情况。该项目实际完成新增白蚁防治面积37万平方米，完成年初绩效的123.33%，白蚁灭治合格率100%，按照预约时间施工率100%,白蚁防治药品采购成本9.8万元/吨。

2.该项目年终无资金结余，无违规记录。

（二）项目效益情况。

该项目摸清我市白蚁种群分布及白蚁危害种类，有效减轻白蚁危害在我市的蔓延，增加房屋建筑住用寿命增强人民群众对白蚁防治的必要性、重要性的认识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年能够较好地完成年初设定的绩效目标，但存在部分工作年初绩效批复数远低于实际开展业务量，而导致所需资金不足。部分数据受实际情况影响年初预测存在偏差，均需日后积极改进。

（二）存在的问题。

截至自评时点，通过自评结果反映，预算制定与政策、程序、实际执行等方面相符，暂未发现相关问题。

（三）相关建议。

建议适当增加预算，保障各项工作顺利开展。

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（既有房屋建筑安全管理及公房维修费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市房地产事务中心负责管理全市房地产交易市场、指导中介、物服等企业，负责全市房屋产权登记管理工作、商品房维修资金、预售资金管理及监督工作，白蚁防治工作，直管公房管理工作等。中心对该项目的实施起到了监督及组织、保障作用。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据市公房所职能职责需要，为保证市属直管公房房屋租住户住用安全，维护和确保租住户正常生活秩序以及城乡环境综合治理工作要求，保障房屋附属设施设备的正常运行和供电要求，保证市公房所日常办公正常开展，需设立此项目。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我中心已针对项目实施流程制定市属直管公房维修管理办法。

按照收支管理制度，结合实际情况，对于房屋维修由住户或房屋管理员进行申报，由工作人员进行现场查看，制定维修方案，确定施工队伍实施维修，组织人员进行验收并填写验收单，部门负责人审核签字，报财务部门审核拨付相关费用。电梯及配电房为特种设备，聘请专业维保单位开展日常维保工作，签订维保合同。公房所对维保情况实行季度监督检查和抽查，一名工作人员专门负责对电梯及配电房维保工作开展情况进行监督检查。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：根据轻重缓急原则，侧重对威胁人身安全的紧急抢修任务优先。

考虑因素：包括是否会对住用人产生重大人身伤害，是否紧急，是否会大面积影响住用安全等。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

负责市属直管公房的日常维修（包括水电维修、窨井疏通、排水沟及边坡清理、防护栏修护、房顶渗漏修补），电梯管理（包括维保、年审检测、管理人员工资大修等），配电房管理（维护保养、材料更换）。及全市既有房屋建筑（包括房屋结构、电梯、消防、玻璃幕墙）安全管理工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）数量指标：风季、汛期等各专项房屋安全隐患排查大于40次/年；3座配电房维修大于7次/年；5台电梯日常维护大于70次/年。

（2）质量指标:电梯、配电房正常运行率达100%。

（3）时效指标：全部资金12月底以前完成支付。

（4）成本指标：每部电梯单次检测费200元。

（5）社会效益指标：保证了住用人的安全。

（6）满意度指标：服务对象满意度大于95%。

3.申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容经过事前绩效评估，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，其申报内容分与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位组建评估组开展自评，通过收集项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效自评报告。具体步骤如下。

步骤一：准备工作

1.明确目标和范围；

2.收集项目数据。

步骤二：组织评价

1.进行数据分析和评价；

2.分析问题和提出下一步完善建议。

步骤三：编制绩效自评报告。

步骤四：审核绩效自评报告、定稿。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度该项目预算申报60.4万元，年初预算批复为0万元，年中追加预算13.50万元，全年预算金额合计13.50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金来源均为市级财政预算资金。

2.资金到位。截至2022年度共拨付资金13.5万元，我中心已于年底前将资金全额支付完毕，资金到位率100%。

3.资金使用。中心根据财政下达资金数按时、规范支出资金，截至2022年底该项目支出资金13.5万元。年末无结余资金。资金开支主要用于公房屋面防水，窖井堵塞，下水道主管更换等维修费用，支付进度根据实际业务发生情况进行支付，资金使用过程安全、规范、有效，能够在规定的范围内严格按照支付标准及时进行支付，过程合规合法，与预算相符。资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复及合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目遵照政府会计准则制度进行核算，设财务主管1人、会计2人、出纳1人，在中心行政账中统一核算，并设有明细账。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

房屋、电梯及配电房维修管理实行保修制，由住户或房屋管理员进行申报，由两名工作人员进行现场查看，制定维修方案，确定施工队伍实施维修，组织人员进行验收并填写验收单，部门负责人审核签字，报财务部门审核拨付相关费用。电梯及配电房为特种设备，聘请专业维保单位开展日常维保工作，签订维保合同。公房所对维保情况实行季度监督检查和抽查，一名工作人员专门负责对电梯及配电房维保工作开展情况进行监督检查。

（二）项目管理情况。

在项目实施过程中我中心能够严格执行相关法律法规、项目管理制度并对维修费使用情况按规定予以公示。

（三）项目监管情况。

我中心为加强项目管理通过组织人员现场查看，制定维修方案，确定施工队伍实施维修，组织人员进行验收，部门负责人审核，报财务部门审核等方式加强监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）绩效目标完成情况。全年电梯维保120次完成年初计划的171.43%，配电房维保24次完成年初计划的342.85%，房屋日常安全巡查72次完成年初计划的180%，电梯维保单次检测费用200元。项目资金于12月底之前完成支付，保障了住用人的安全，服务对象满意率达90%以上。

（2）该项目年终无资金结余，无违规记录。

（二）项目效益情况。

保证房屋使用人住用安全，有效减少安全事故发生，居住环境改善，城市形象得到提升，延长房屋的使用年限。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年能够较好地完成年初设定的绩效目标，但存在部分工作年初绩效批复数远低于实际开展业务量，而导致所需资金不足。部分数据受实际情况影响年初预测存在偏差，均需日后积极改进。

（二）存在的问题。

截至自评时点，通过自评结果反映，预算制定与政策、程序、实际执行等方面相符，暂未发现相关问题。

（三）相关建议。

建议适当增加预算，保障各项工作顺利开展。

- 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表